附件3
三明市专项支出绩效部门评价表
	项目名称
	城市供水水质监测经费
	所属年度
	2022

	单位名称
	三明市住房和城乡建设局
	主管部门
	三明市住房和城乡建设局

	项目
资金

（万元）
	项目支出明细内容
	年初预算数
	全年预算数
	实际支出数
	执行率

	
	水质检测委托费
	14.1
	14.1
	13.45
	95.36%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。
	采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各26个，共计78个水样。

	评价内容
	分值
	评价分析（含扣分理由）
	得分

	绩效目标

设置
	10
	全年计划检测水样60份，实际检测水样78份。检测率超过100%。
	10

	项目管理
	10
	每年两次抽检各市、县原水、出厂水、管网末梢水水样，市区每月抽检二次供水水样，本年度分上半年和下半年共采样2次。
	10

	资金管理
	10
	预算使用资金14.1万，实际下达资金14.1万。下达率100%。
	10

	预算执行率
	10
	预算使用资金14.1万，实际使用资金13.45万，使用率95%。
	9.5

	产出与效益
	60
	指标类别
	指标名称
	目标

指标值
	权重
	实际指标值
	得分
	57.5

	
	
	产出指标
	水样检测数量
	60份
	
	78份
	10
	

	
	
	
	资金实际支出率
	100%
	
	95%
	9.5
	

	
	
	
	预算执行时效率
	100%
	
	95%
	8
	

	
	
	效益指标
	社会效益目标
	97%
	
	100%
	10
	

	
	
	
	可持续影响目标
	95%
	
	103%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度目标
	95%
	
	100%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	-
	96.5

	评价结果
	□优  90分≤得分≤100分； □良  80分≤得分＜90分；

□中  60分≤得分＜80分；  □差  得分＜60分
	优 

	问题与建议
	存在问题：由于疫情原因，原定12月开展的供水规范化检查延期至2023年开展，未及时使用资金0.65万元。相关建议：加强供水生产管理，增加水质管理考核内容。落实《福建省城市供水水质在线监测信息系统》的使用。

	评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	王武明
	站长
	三明市节水站
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	填报人（签字）：  武羽  

                                                  年   月   日

评价组组长（签字）：王武明
                                                  年   月   日

评价部门负责人（签字并盖章）：王武明
                                                年   月   日




