附件

2021年三明市老旧小区改造项目计划表

| 序号 | 所在区县 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 小区个数（个） | 预计投资额(万元) | 年度计划投资 （万元） | 建设年限 （例：2020-2021） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三明市：合计121个项目 |  |  |  | 89256 | 5468 | 834.85 | 448 | 157065 | 91666 |  |
| 1 | 梅列区 | 列东街道三路社区 | 丁香新村53－55幢 | 180 | 3 | 1.40 | 1 | 300 | 250 | 2020-2021 |
| 2 | 梅列区 | 列东街道四路社区 | 沪明新村68-73幢 | 320 | 6 | 2.50 | 1 | 600 | 500 | 2020-2021 |
| 3 | 梅列区 | 列东街道圳尾社区 | 绿岩新村4-15幢，43-50幢，80、84、106、108、109、116栋幢 | 691 | 26 | 6.30 | 5 | 1300 | 1100 | 2020-2021 |
| 4 | 梅列区 | 列东街道一路社区 | 双园新村16-23、59-60幢 | 720 | 10 | 5.20 | 1 | 1300 | 1100 | 2020-2021 |
| 5 | 梅列区 | 列东街道二路社区 | 杜鹃新村2-34幢 | 1130 | 33 | 7.30 | 1 | 2200 | 1856 | 2020-2021 |
| 6 | 梅列区 | 列东街道梅岭社区 | 梅岭新村59－61幢 | 256 | 5 | 1.50 | 1 | 400 | 300 | 2020-2021 |
| 7 | 梅列区 | 列东街道高岩社区 | 麒麟新村2-16幢 | 1230 | 15 | 8.60 | 1 | 2350 | 2000 | 2020-2021 |
| 8 | 梅列区 | 列东街道高岩社区 | 高岩新村70-86、24-35、40、53幢 | 1144 | 31 | 10.30 | 1 | 2059 | 1600 | 2020-2021 |
| 9 | 梅列区 | 列西街道富华社区 | 五四新村1-9、11、26-29幢，富华新村5-7A、7B、18-28幢 | 1446 | 29 | 11.52 | 3 | 1750 | 1400 | 2020-2021 |
| 10 | 梅列区 | 徐碧街道重化社区 | 龙腾小区 | 800 | 20 | 7.00 | 1 | 1000 | 800 | 2020-2021 |
| 11 | 梅列区 | 徐碧街道五路社区 | 徐碧二村12-17幢 | 196 | 6 | 1.20 | 1 | 380 | 100 | 2020-2021 |
| 12 | 梅列区 | 列东街道三路社区 列东街道四路社区 | 沪明新村14-21幢、29-30幢、39-45、55、57-59、61-67幢 | 1045 | 27 | 9.60 | 3 | 1300 | 1300 | 2021-2022 |
| 13 | 梅列区 | 列东街道江滨社区 | 和仁新村10、11、21、22、30-33、37-39、41、42、45、46、49幢 | 706 | 18 | 5.00 | 2 | 850 | 850 | 2021-2022 |
| 14 | 梅列区 | 列东街道二路社区 | 牡丹新村5-36幢 | 724 | 23 | 5.70 | 1 | 900 | 900 | 2021-2022 |
| 15 | 梅列区 | 列西街道富华社区 列西街道北山社区 | 五四新村12-17、19-22幢 | 407 | 10 | 3.16 | 2 | 500 | 300 | 2021-2022 |
| 16 | 梅列区 | 列西街道富华社区 | 富华新村8-9幢、13幢、15-17幢 | 435 | 6 | 3.92 | 1 | 550 | 350 | 2021-2022 |
| 17 | 梅列区 | 徐碧街道乾龙社区 | 茶厂小区 | 566 | 17 | 5.10 | 1 | 700 | 350 | 2021-2022 |
| 18 | 梅列区 | 徐碧街道乾龙社区 | 乾龙小区 | 411 | 12 | 4.00 | 1 | 500 | 230 | 2021-2022 |
| 19 | 梅列区 | 徐碧街道乾龙社区 | 新城花园 | 144 | 4 | 1.50 | 1 | 180 | 180 | 2021-2022 |
| 20 | 梅列区 | 徐碧街道乾龙社区 | 兴润小区 | 152 | 5 | 1.60 | 1 | 190 | 190 | 2021-2022 |
| 21 | 梅列区 | 徐碧街道乾龙社区 | 斑竹小区 | 106 | 5 | 1.00 | 1 | 130 | 130 | 2021-2022 |
| 梅列区：合计：21个项目 |  |  |  | 12809 | 311 | 103.40 | 31 | 19439 | 15786 |  |
| 1 | 三元区 | 富兴堡街道富兴社区 | 富岗新村一区 | 622 | 16 | 4.90 | 1 | 750 | 350 | 2020-2021 |
| 2 | 三元区 | 富兴堡街道富兴社区、永兴社区 | 公路局及周边小区(富岗新村二区) | 374 | 21 | 3.37 | 1 | 450 | 150 | 2020-2021 |
| 3 | 三元区 | 富兴堡街道富兴社区 | 三元区塑料厂及周边小区 | 391 | 13 | 3.50 | 2 | 500 | 300 | 2020-2021 |
| 4 | 三元区 | 富兴堡街道富文社区、永兴社区 | 富文新村及周边小区 | 413 | 15 | 4.66 | 2 | 550 | 250 | 2020-2021 |
| 5 | 三元区 | 富兴堡街道新南社区、永兴社区 | 林业小区及周边小区 | 641 | 14 | 5.90 | 4 | 700 | 300 | 2020-2021 |
| 6 | 三元区 | 富兴堡街道新南社区 | 沙洲及周边小区 | 335 | 10 | 3.80 | 3 | 400 | 300 | 2020-2021 |
| 7 | 三元区 | 城关街道新龙社区 | 新市中路小区 | 841 | 29 | 7.90 | 1 | 900 | 500 | 2020-2021 |
| 8 | 三元区 | 城关街道崇宁社区 | 崇荣巷小区 | 761 | 14 | 6.80 | 2 | 800 | 400 | 2020-2021 |
| 9 | 三元区 | 城关街道崇宁社区 | 革新巷小区 | 575 | 17 | 6.50 | 1 | 600 | 400 | 2020-2021 |
| 10 | 三元区 | 城关街道复康社区（沙洲新村） | 沙洲新村小区 | 894 | 19 | 6.70 | 1 | 900 | 500 | 2020-2021 |
| 11 | 三元区 | 城关街道下洋社区 | 市一建小区 | 852 | 14 | 7.30 | 1 | 900 | 400 | 2020-2021 |
| 12 | 三元区 | 城关街道凤岗社区 | 城关街道步行街二期 | 800 | 17 | 7.20 | 1 | 1500 | 500 | 2020-2021 |
| 13 | 三元区 | 城关街道新亭社区 | 南永新村小区 | 741 | 20 | 6.30 | 1 | 800 | 500 | 2020-2021 |
| 14 | 三元区 | 白沙街道台江社区 | 建明小区 | 560 | 20 | 5.10 | 2 | 800 | 400 | 2020-2021 |
| 15 | 三元区 | 白沙街道白沙社区 | 联运小区及周边（工业中路2#1-3幢） | 184 | 5 | 1.60 | 2 | 250 | 150 | 2020-2021 |
| 16 | 三元区 | 城关街道芙蓉社区 | 芙蓉新村小区（1-32栋,新亭路1号、2号） | 963 | 36 | 7.70 | 1 | 1200 | 1200 | 2021 |
| 17 | 三元区 | 白沙街道群二社区 | 三化二村小区 | 1824 | 53 | 14.56 | 1 | 2400 | 2400 | 2021 |
| 18 | 三元区 | 白沙街道区二社区 | 三化五村小区 | 2099 | 49 | 16.79 | 1 | 2700 | 2700 | 2021 |
| 19 | 三元区 | 城关街道凤岗社区 | 步行街周边三期 | 800 | 18 | 7.50 | 3 | 2000 | 1500 | 2021 |
| 20 | 三元区 | 岩前阳岩社区 | 东华御园小区 | 318 | 18 | 2.53 | 1 | 800 | 800 | 2021 |
| 三元区：合计20个项目 |  |  |  | 14988 | 418 | 130.62 | 32 | 19900 | 14000 |  |
| 1 | 永安市 | 燕东街道 忠义、仙泉、龙翔、东门、新桥洋、双桥社区 | 燕东街道老旧小区改造二期 | 4377 | 168 | 25.37 | 5 | 13300 | 9300 | 2020-2021 |
| 2 | 永安市 | 燕西街道 新安、北塔社区 | 燕西街道老旧小区改造二期 | 1079 | 31 | 12.46 | 4 | 2160 | 1500 | 2020-2021 |
| 3 | 永安市 | 燕南街道 龙岭、建南社区、马鞍社区 | 燕南街道老旧小区改造二期 | 565 | 30 | 6.33 | 3 | 1299 | 900 | 2020-2021 |
| 4 | 永安市 | 燕北街道 黄山、江滨、后溪洋社区 | 燕北街道老旧小区改造二期 | 528 | 16 | 4.77 | 4 | 1000 | 700 | 2020-2021 |
| 5 | 永安市 | 燕东街道 东门、新桥洋、仙泉社区 | 燕东街道老旧小区改造三期项目 | 523 | 26 | 4.87 | 4 | 785 | 470 | 2021-2022 |
| 6 | 永安市 | 燕西街道 新安、中山、东坡社区 | 燕西街道老旧小区改造三期 | 1044 | 46 | 7.80 | 6 | 1565 | 940 | 2021-2022 |
| 7 | 永安市 | 燕南街道 益民、太平、建南、马鞍、五四、南塔社区 | 燕南街道老旧小区改造三期 | 1803 | 92 | 19.72 | 7 | 2715 | 1600 | 2021-2022 |
| 8 | 永安市 | 燕北街道 江滨、黄山、后溪洋、红山社区 | 燕北街道老旧小区改造三期项目 | 1587 | 68 | 13.40 | 9 | 2380 | 1400 | 2021-2022 |
| 永安市：合计8个项目 |  |  |  | 11506 | 477 | 94.72 | 42 | 25204 | 16810 |  |
| 1 | 明溪县 | 城南社区 | 城南片区改造一期 | 399 | 26 | 2.85 | 7 | 630 | 630 | 2021 |
| 2 | 明溪县 | 城北社区 | 城北片区改造一期 | 85 | 5 | 0.75 | 2 | 140 | 140 | 2021 |
| 3 | 明溪县 | 城东社区 | 城东片区改造一期 | 123 | 8 | 1.05 | 4 | 200 | 200 | 2021 |
| 4 | 明溪县 | 城西社区 | 城西片区改造一期 | 235 | 14 | 2.29 | 6 | 400 | 400 | 2021 |
| 5 | 明溪县 | 紫岭社区 | 紫岭片区改造一期 | 152 | 11 | 1.33 | 7 | 250 | 250 | 2021 |
| 6 | 明溪县 | 中山社区 | 中山片区改造一期 | 137 | 8 | 1.04 | 5 | 200 | 200 | 2021 |
| 明溪县：合计6个项目 |  |  |  | 1131 | 72 | 9.31 | 31 | 1820 | 1820 |  |
| 1 | 宁化县 | 中山社区 | 下东门片区 | 1975 | 245 | 16.75 | 7 | 2250 | 675 | 2020-2022 |
| 2 | 宁化县 | 北山社区 | 北大街片区 | 3254 | 323 | 32.44 | 13 | 3300 | 990 | 2020-2022 |
| 3 | 宁化县 | 朝阳社区 | 朝阳新村片区 | 2436 | 259 | 22.00 | 7 | 2600 | 780 | 2020-2022 |
| 4 | 宁化县 | 小溪社区 | 小溪边片区 | 4425 | 545 | 40.76 | 24 | 5600 | 1680 | 2020-2022 |
| 5 | 宁化县 | 南街社区 | 林业新村片区 | 3031 | 419 | 29.23 | 7 | 4100 | 1230 | 2020-2022 |
| 6 | 宁化县 | 北山社区 | 北山财政公房片区 | 732 | 22 | 6.60 | 3 | 800 | 600 | 2020-2021 |
| 宁化县：合计6个项目 |  |  |  | 15853 | 1813 | 147.78 | 61 | 18650 | 5955 |  |
| 1 | 清流县 | 长兴社区 | 南门桥片区 | 216 | 16 | 2.33 | 7 | 512 | 410 | 2020-2021 |
| 2 | 清流县 | 长兴社区 | 长兴片区 | 523 | 33 | 5.49 | 7 | 520 | 104 | 2021-2022 |
| 3 | 清流县 | 渔沧社区 | 渔沧片区 | 898 | 67 | 7.18 | 8 | 590 | 118 | 2021-2022 |
| 4 | 清流县 | 凤翔社区 | 凤翔片区 | 448 | 22 | 4.03 | 9 | 560 | 112 | 2021-2022 |
| 5 | 清流县 | 凤翔社区 | 碧林片区 | 272 | 13 | 2.45 | 5 | 410 | 82 | 2021-2022 |
| 清流县：合计5个项目 |  |  |  | 2357 | 151 | 21.48 | 36 | 2592 | 826 |  |
| 1 | 建宁县 | 水南社区 | 水南片区老旧小区 | 750 | 65 | 9.70 | 6 | 2000 | 100 | 2020-2022 |
| 2 | 建宁县 | 新生社区 | 绥安片区老旧小区 | 1282 | 162 | 15.00 | 6 | 3200 | 150 | 2020-2022 |
| 3 | 建宁县 | 河东社区 | 黄舟坊片区老旧小区 | 633 | 25 | 8.00 | 4 | 1600 | 100 | 2020-2022 |
| 4 | 建宁县 | 溪口社区 | 溪口片区老旧小区 | 620 | 260 | 8.00 | 3 | 1500 | 100 | 2020-2022 |
| 5 | 建宁县 | 水南社区 | 桥南苑老旧小区 | 320 | 23 | 2.50 | 3 | 800 | 100 | 2020-2022 |
| 6 | 建宁县 | 新生社区 | 清源巷老旧小区 | 812 | 63 | 6.50 | 3 | 2000 | 150 | 2020-2022 |
| 7 | 建宁县 | 河东社区 | 葫芦坑老旧小区 | 611 | 51 | 5.10 | 3 | 1500 | 100 | 2020-2022 |
| 建宁县：合计7个项目 |  |  |  | 5028 | 649 | 54.80 | 28 | 12600 | 800 |  |
| 1 | 泰宁县 | 杉城镇北洲社区 | 北洲综合片区 | 599 | 38 | 5.02 | 9 | 1700 | 500 | 2020-2022 |
| 2 | 泰宁县 | 杉城镇和平社区 | 和平中街综合片区 | 436 | 31 | 3.63 | 14 | 680 | 200 | 2020-2022 |
| 3 | 泰宁县 | 杉城镇水东社区 | 农贸市场综合片区 | 340 | 27 | 3.04 | 9 | 420 | 100 | 2020-2022 |
| 4 | 泰宁县 | 杉城镇水西社区 | 水西综合片区 | 235 | 15 | 1.91 | 9 | 300 | 160 | 2020-2022 |
| 泰宁县：合计4个项目 |  |  |  | 1610 | 111 | 13.60 | 41 | 3100 | 960 |  |
| 1 | 将乐县 | 古镛镇百花社区 | 南门街小区 | 694 | 24 | 7.28 | 5 | 1134 | 1022 | 2020-2021 |
| 2 | 将乐县 | 古镛镇华山社区 | 城关府前路综合小区 | 275 | 15 | 2.99 | 4 | 466 | 377 | 2020-2021 |
| 3 | 将乐县 | 古镛镇东门、华山社区 | 建新路综合小区 | 484 | 19 | 5.12 | 6 | 826 | 721 | 2020-2021 |
| 4 | 将乐县 | 古镛镇龙池社区 | 龙池综合小区 | 149 | 10 | 1.58 | 4 | 245 | 163 | 2020-2021 |
| 5 | 将乐县 | 水南镇金华社区 | 水南煤矿、闽江局等综合小区 | 421 | 23 | 4.29 | 10 | 697 | 606 | 2020-2021 |
| 6 | 将乐县 | 水南镇银华社区 | 三华南路综合小区 | 241 | 13 | 2.28 | 7 | 410 | 325 | 2020-2021 |
| 将乐县：合计6个项目 |  |  |  | 2264 | 104 | 23.55 | 36 | 3778 | 3214 |  |
| 1 | 尤溪县 | 城关镇沈塔社区 | 宝塔片区 | 126 | 18 | 1.34 | 2 | 252 | 200 | 2021—2022 |
| 2 | 尤溪县 | 城关镇东城社区 | 沈福门片区 | 299 | 47 | 3.10 | 2 | 598 | 400 | 2021—2022 |
| 3 | 尤溪县 | 城关镇东街社区 | 福兴路小区 | 344 | 20 | 3.70 | 1 | 688 | 500 | 2021—2022 |
| 4 | 尤溪县 | 城关镇西门社区 | 建设西街片区 | 866 | 95 | 9.19 | 2 | 1732 | 1000 | 2021—2022 |
| 5 | 尤溪县 | 城关镇北门社区 | 后山片区 | 391 | 28 | 4.14 | 3 | 782 | 600 | 2021—2022 |
| 6 | 尤溪县 | 城关镇城东社区 | 雍电小区 | 153 | 5 | 1.67 | 1 | 612 | 612 | 2020-2021 |
| 7 | 尤溪县 | 城关镇东街社区 | 水陆巷小区 | 344 | 38 | 3.30 | 1 | 1376 | 1376 | 2020-2021 |
| 8 | 尤溪县 | 城关镇东街社区 | 河边路小区 | 432 | 49 | 3.50 | 1 | 1728 | 1728 | 2020-2021 |
| 9 | 尤溪县 | 城关镇水南社区 | 东电小区 | 160 | 6 | 1.68 | 1 | 640 | 640 | 2021-2022 |
| 10 | 尤溪县 | 城关镇西门社区 | 沈郞小区 | 381 | 12 | 2.10 | 1 | 1524 | 1524 | 2021-2022 |
| 11 | 尤溪县 | 城关镇西门社区 | 秀峰小区 | 781 | 23 | 6.40 | 1 | 3124 | 3124 | 2021-2022 |
| 12 | 尤溪县 | 城关镇城东社区 | 城东新村1-6号小区 | 215 | 9 | 1.80 | 1 | 860 | 860 | 2021-2022 |
| 13 | 尤溪县 | 城关镇城东社区 | 城东新村小区 | 957 | 39 | 6.66 | 1 | 3828 | 3828 | 2021-2022 |
| 尤溪县：合计13个项目 |  |  |  | 5449 | 389 | 48.58 | 18 | 17744 | 16392 |  |
| 1 | 沙县 | 凤岗街道城北社区 | 沙县府北路东片老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 287 | 16 | 1.58 | 1 | 574 | 287 | 2021-2022 |
| 2 | 沙县 | 凤岗街道东门、府前社区 | 沙县建国片老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 485 | 23 | 8.60 | 1 | 970 | 485 | 2021-2022 |
| 3 | 沙县 | 凤岗街道莲花社区 | 沙县府北路西区及西山岭片老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 625 | 29 | 7.00 | 1 | 1250 | 625 | 2021-2022 |
| 4 | 沙县 | 凤岗街道石桥、城西社区 | 沙县李纲西路片老旧小区（2-606号）改造配套基础设施建设项目 | 853 | 42 | 9.65 | 1 | 1706 | 853 | 2021-2022 |
| 5 | 沙县 | 凤岗街道城东社区 | 沙县建国片、景山片老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 250 | 9 | 5.74 | 1 | 500 | 250 | 2021-2022 |
| 6 | 沙县 | 凤岗街道府前社区 | 步行街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 820 | 44 | 12.76 | 1 | 1640 | 820 | 2021-2022 |
| 7 | 沙县 | 凤岗街道西园 | 三官堂西路片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 97 | 5 | 1.73 | 1 | 194 | 97 | 2021-2022 |
| 8 | 沙县 | 凤岗街道石桥社区 | 府前西路174号以北至石桥路13号片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 196 | 6 | 2.23 | 1 | 392 | 196 | 2021-2022 |
| 9 | 沙县 | 凤岗街道石桥社区 | 金陵路以西,铁路以北至金陵路自建房片老旧小区改造配套基础设施建设 | 379 | 9 | 2.02 | 1 | 758 | 379 | 2021-2022 |
| 10 | 沙县 | 凤岗街道城北社区 | 城北新村老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 905 | 31 | 13.20 | 1 | 1810 | 905 | 2021-2022 |
| 11 | 沙县 | 凤岗街道城北、城东社区 | 华山小区片老旧小区改造配套基础设施建设 | 1654 | 46 | 15.02 | 1 | 3308 | 1654 | 2021-2022 |
| 12 | 沙县 | 凤岗街道城东社区 | 城东新村、虎岭安置小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 731 | 6 | 13.77 | 1 | 1462 | 731 | 2021-2023 |
| 13 | 沙县 | 凤岗街道莲花社区 | 莲花新村老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 468 | 4 | 1.44 | 1 | 936 | 468 | 2021-2022 |
| 14 | 沙县 | 虬江街道翠绿社区 | 沙县翠绿片区改造配套基础设施建设项目 | 1440 | 240 | 13.00 | 1 | 2880 | 1440 | 2021-2022 |
| 15 | 沙县 | 虬江街道城南社区 | 沙县吉新窠片区改造配套基础设施建设项目 | 300 | 100 | 8.00 | 2 | 600 | 300 | 2021-2022 |
| 16 | 沙县 | 凤岗街道莲花社区 | 沙县西山岭老路及三官堂东路片老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 315 | 8 | 1.12 | 1 | 630 | 315 | 2021-2022 |
| 17 | 沙县 | 凤岗街道西园社区 | 沙县鸿图片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 1695 | 44 | 20.35 | 3 | 3390 | 1695 | 2021-2022 |
| 18 | 沙县 | 凤岗街道城西社区 | 沙县府前西路片（2-172号）改造配套基础设施建设项目 | 299 | 13 | 8.11 | 1 | 598 | 299 | 2021-2022 |
| 19 | 沙县 | 虬江街道翠绿社区 | 沙县罗布片区改造配套基础设施建设项目 | 1150 | 50 | 14.00 | 1 | 2300 | 1150 | 2021-2022 |
| 20 | 沙县 | 虬江街道城南社区 | 沙县陈罗坑片区改造配套基础设施建设项目 | 350 | 50 | 5.00 | 3 | 700 | 350 | 2021-2022 |
| 沙县：合计20个项目 |  |  |  | 13299 | 775 | 164.33 | 25 | 26598 | 13299 |  |
| 1 | 大田县 | 均溪镇南街社区 | 小南门小区 | 526 | 28 | 4.60 | 15 | 1052 | 631 | 2020-2021 |
| 2 | 大田县 | 均溪镇镇东社区 | 下桥小区 | 569 | 21 | 4.21 | 9 | 1138 | 683 | 2020-2021 |
| 3 | 大田县 | 均溪镇玉凤社区 | 玉凤片区 | 861 | 57 | 8.87 | 22 | 1600 | 200 | 2021-2022 |
| 4 | 大田县 | 均溪镇文昌社区 | 文昌片区 | 406 | 36 | 4.09 | 10 | 750 | 120 | 2021-2022 |
| 5 | 大田县 | 均溪镇白岩社区 | 白岩片区 | 600 | 56 | 5.13 | 11 | 1100 | 170 | 2021-2022 |
| 大田县：合计5个项目 |  |  |  | 2962 | 198 | 22.69 | 67 | 5640 | 1804 |  |

抄送：各县（市、区）人民政府。

三明市住房和城乡建设局办公室 2021年3月18日印发